- 竞争性磋商文件

项目名称：抚州市东乡区井山嘉园小区（含东乡区第七幼儿园）建设项目地下室三期劳务分包

- 项目编号：JXPT-20240010

- 抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司

江西  抚州

目   录

第一章 磋商邀请	2

第二章 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、说明	6

三、 磋商文件	6

四、响应文件的编制	7

五、 响应文件的递交	9

六、 磋商	10

七、推荐成交候选投标人、确定成交人	12

八、成交结果公告、成交通知书	12

九、履约保证金、签订合同	13

十、询问和质疑	13

十一、采购代理服务费	14

十二、附则	15

第三章 拟签订的合同文本	16

第四章  响应文件格式	36

格式1. 磋商响应书	37

格式3．分项报价表	39

格式4. 技术条款响应/偏离表	40

格式5. 商务条款响应/偏离表	41

6. 其他证明资料	42

7.资格证明文件	44

8.投标人的资格声明	49

9.磋商保证金凭证	50

第五章 采购需求	51

第一部分 技术要求	51

第二部分 商务要求	51

第六章 评审标准	54

- 第一章 磋商邀请

抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司受抚州市东乡区房地产综合开发有限公司委托，对抚州市东乡区井山嘉园小区（含东乡区第七幼儿园）建设项目地下室三期劳务分包进行国内竞争性磋商，现邀请合格的投标人参加该项目投标。

一、项目名称：抚州市东乡区井山嘉园小区（含东乡区第七幼儿园）建设项目地下室三期劳务分包；

二、本项目投资：约624万元；控制单价：520元/平方米。

三、招标范围：

1、招标内容：抚州市东乡区井山嘉园小区（含东乡区第七幼儿园）建设项目地下室三期劳务分包；

2、计划工期：具体以招标人书面通知为准；

3、工程建设地点：抚州市东乡区凌云大道以南、南英大道以东；

4、工程规模：本项目地下室建筑面积约1.2万平方米，其中人防地下室面积约6300平方米，非人防区约5700平方米。本项目只含盖地下室劳务施工，不含桩基工程和19#、20#楼主楼±0.000以上部分。

5、质量标准：合格；

6、安全要求：无安全事故。

- 四、投标资格条件：

1、投标人须为在中华人民共和国境内依法注册且具备独立法人资格的单位；

2、投标人在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形；

3、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 4、本项目不接受联合体投标，中标后不得转包和分包；

5、投标人具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含) 以上资质并且具有有效的安全生产许可证，须提供证书复印件加盖投标单位公章。

- 五、竞争性磋商文件的获取：

本项目不提供纸质竞争性磋商文件，潜在投标人在东乡区人民政府网-公共资源交易（http://www.jxfzdx.gov.cn/）、抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)通知公告栏相应公告中自行下载竞争性磋商文件；如有相关补遗将在东乡区人民政府网、抚州市东乡城投集团官方网站发布相关补遗公告，不再另行通知。

- 六、投标截止时间、开标时间、地点及投标文件递交地址：

1、投标截止时间和开标时间为2024年8月19日 10 时（北京时间）。

2、投标人必须将纸质投标文件（一正两副）在此之前递交到开标地点，逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。若投标单位在开标现场签到登记后未在开标截止时间前递交投标文件，将被列入集团投标人黑名单并禁止参与集团任何招投标事宜。

- 3、开标地点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心（地址：东乡区政务服务中心大楼4楼（状元路以北、华芸路以东、区行政中心后面）

- 七、发布公告的媒介：

本项目招标公告在抚州市东乡城投集团及东乡区人民政府网站平台上发布。

- 八、联系方式：

招标人：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

地址：江西省抚州市东乡区恒安西路

联系人：黄先生

联系电话：15227500506

招标代理机构：抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司

地址：江西省抚州市东乡区锦澎英伦城邦69幢1-601号

联系人：陈女士

联系电话：15707005692

电子邮箱：363563657@qq.com

- 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 磋商邀请” |  |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请” |  |
| 3 | 3.1 | 投标人的资格要求：详见“第一章 磋商邀请” |  |
| 4 | 3.2 | 本项目是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请” |  |
| 5 | 8 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件 |  |
| 6 | 14 | 磋商保证金： 磋商保证金必须在磋商截止时间前到达磋商保证金账户（到账时间以提交的银行到账单为准）。磋商保证金必须从磋商企业法定代表人营业执照注册所在地本单位基本帐户一次性（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入下列招标人指定帐户，不能提交现金。 磋商保证金:人民币壹拾贰万元整（小写：120000.00元）； 磋商保证金转入账户： 1.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：工商银行东乡支行 银行账号：1511207029200052687 2.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：农业银行东乡支行 银行账号：14-055101040023616 3.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：中国银行东乡支行 银行账号：194717127051 4.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：建设银行东乡支行 帐号：36001551210052503110 5.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：上饶银行东乡支行 帐号：206603110000000178 凭证请注明“项目名称”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响磋商的，由磋商人自行负责。 备注：已转账磋商保证金的潜在磋商人因特殊情况放弃本次磋商，须在磋商截止时间前书面通知招标代理；否则列入黑名单，一年内禁止其参与集团任何招磋商事宜。 |  |
| 7 | 15 | 磋商有效期：自磋商之日起 90 天 |  |
| 8 | 16 | 响应文件的份数：正本1份、 副本2份 注：响应文件正、副本均须胶装 |  |
| 9 | 18 | 响应文件递交截止时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商地点：详见“第一章 磋商邀请” |  |
| 10 | 23.7 | 评审标准和方法：综合评分法（详见“第六章评审标准”） |  |
| 11 | 26 | 确定成交人： 成交原则：磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告。 |  |
| 12 | 29 | 履约保证金金额：（1）缴纳合同价的5%作为履约保证金，成交人接到中标通知书后3天内以现金转帐方式提交；作为对招标方的履约保证金。履约保证期限从本合同工程开工至成交人履行了本合同项下的全部责任和义务（保修义务除外）止。 （2）由于成交人自身原因无法继续履行本合同约定的责任和义务，或中途退场，招标方有权将上述保证金充抵违约金，同时宣告解除本合同。 （3）履约保证金返还：为减轻乙方的资金压力，按形象进度施工完成50%工程量时返还50%，全部完工经业主、监理方、工程部、项目部验收后退回其余50%履约保证金，不计息。该保证金的返还并不改变（1）条对履约保证期限的约定。 |  |
| 13 | 33 | 采购代理服务费：本项目向成交人收取采购代理服务费，采购代理服务费参照赣招协字[2021]07号收费标准，按差额定率累进法计算。 |  |
|  |  | 服务类型 中标金额（万元） | 工程招标 |
|  |  | 100以下 | 1.0% |
|  |  | 100-500 | 0.7% |
| 14 | 22 | 评审专家共设置5人； 业主代表1人；工程类专家3人；经济类专家1人； 评审专家确定方式：从江西省财政专家库中随机抽取。 |  |

## 二、说明

- 1. 适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本“磋商邀请”中所述货物和有关服务的采购。

- 2. 定义

2.1采购人：详见“第一章 磋商邀请”。

2.2采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请”。

2.3投标人：是指向采购人提供“第一章 磋商邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

- 3. 合格投标人

3.1投标人的资格条件： 详见“第一章 磋商邀请”。

3.2 联合体参加磋商

3.2.1是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请”。

- 4. 磋商费用

4.1不论磋商的结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加磋商活动并签署响应文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。（格式详见“第四章 响应文件格式6-2”）

## 三、 磋商文件

- 6. 磋商文件构成

6.1 要求提供的货物和有关服务、磋商过程和合同条款在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，各章的内容如下：

- 磋商邀请

- 投标人须知

- 拟签订的合同文本

- 响应文件格式

- 采购需求

- 评审标准

6.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 7. 磋商文件的澄清和修改

7.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

- 8. 投标人应当提交的资格、资信证明文件

8.1 投标人须为在中华人民共和国境内依法注册且具备独立法人资格的单位；

8.2 投标人在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形；

8.3 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

8.4 本项目不接受联合体投标，中标后不得转包和分包；

## 四、响应文件的编制

- 9. 提示

9.1投标人提交的响应文件以及投标人与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 10. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

- 11. 响应文件的构成

11.1响应文件应由下列部分构成

1）磋商响应书

2）报价表

3) 分项报价表

4) 技术条款响应/偏离表

5) 商务条款响应/偏离表

6) 其他证明资料

7) 资格证明文件

8) 投标人的资格声明

9) 磋商保证金凭证

11.2投标人应将响应文件胶装成册，并编写目录。

- 12. 证明工程符合磋商文件规定的文件

12.1 投标人应提交文件证明其所提供工程符合竞争性磋商文件的规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

12.2 证明工程与竞争性磋商文件一致的文件可以是文字资料、图纸、数据，包括但不限于：

（1）工程技术规范。

（2）对照竞争性磋商文件采购需求，逐条说明所提供服务已对招标人的采购需求做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外。特别对于有具体技术要求的指标。

（3）投标人认为的其他必要内容。

- 13. 磋商报价

13.1磋商报价均以人民币报价，报价包括工程量清单中所有工作内容所需的人工、机械、材料、管理费、税金、利润及招标代理费等完成本项目所需的全部费用。

13.2投标人要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写投标单价、投标总价及其他事项。

13.3 对于投标人在投标报价中没有进行报价的项目，并且该项目在竞争性磋商文件中并没有明确提出免除投标人的义务，招标人将视为该项目的价格已包含在投标报价中。

- 14. 磋商保证金

14.1 投标人应提供本须知前附表所述金额的磋商保证金，保证金是响应文件的一个组成部分。

14.2 磋商保证金要求详见投标须知前附表。

14.3 招标代理机构将拒绝未能按要求提交磋商保证金的响应文件。投标人在获取磋商文件并按规定提交了磋商保证金后方可参加投标。

14.4 投标人的磋商保证金将在中标人与采购人签订合同后5日内予以退还。

14.5 如有下列情况，投标人磋商保证金将不予退还：

（1）投标人在响应文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定签订合同；

（3）中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

（4）中标人未按规定提交履约保证金；

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。

- 15. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商之日起不少于“投标人须知前附表”规定的时间保持有效。磋商有效期不足的响应文件被视为无效。

- 16. 响应文件的签署及规定

16.1 投标人应准备一份响应文件正本和“投标人须知前附表”规定的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本必须打印，并按磋商文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。响应文件正、副本均须胶装，否则被视为无效响应文件。

16.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

16.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

## 五、 响应文件的递交

- 17. 响应文件的密封及标记

17.1 投标人应将响应文件正本一份和“投标人须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

17.2 为方便磋商，投标人应将报价表单独密封，并在信封上标明“报价表”字样。磋商保证金凭据复印件须装订在响应文件中。

17.3 封口处有磋商全权代表的签字或单位公章。封皮上注明磋商项目名称、项目编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

17.4 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

- 18. 磋商截止时间

投标人必须在“第一章 磋商邀请”规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。已获取磋商文件的投标人，在提交响应文件的截止时间一日前，未书面通知代理机构放弃磋商的，不得再参加该项目的采购活动。

- 19. 迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒收。

- 20. 响应文件的补充、修改或撤回

20.1 投标人在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2 从响应文件递交截止期至磋商有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的磋商保证金。

## 六、 磋商

- 21. 磋商组织

采购代理机构在“第一章 磋商邀请”中规定的时间、地点组织磋商活动。参加磋商的投标人应签名报到以证明其出席。

- 22.磋商小组

在相关评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立磋商小组。评审工作由磋商小组负责。

- 23. 磋商程序

23.1响应投标人在有关人员的监督下，在磋商现场检查响应文件的密封情况并签字确认，确认无误后投标人离开磋商地点。代理机构拆封响应文件。

23.2 响应文件的审查

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.3磋商小组对各投标人的响应文件进行审查，并确定磋商内容。在有效性审查中出现下列情况者，响应文件被视为无效

  - 未提交磋商响应书；

  - 未提交报价表；

  - 未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；

4）未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

5）磋商有效期响应不足的；

6）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

7）超过了采购项目预算或最高限价的；

8）磋商文件规定的其他响应无效条款。

23.4磋商小组所有成员按照递交响应文件时间的顺序，集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

23.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（1）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

（2）投标人应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商采购小组的要求重新提交磋商采购响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.6 最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。最后报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

（4）若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，最后报价(含分项报价)以上轮报价为准作为评审依据。

（5）最后报价未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

（6）已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23.7评审方法

（1）评审采取综合评分法（详见“第六章 评审标准”）

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。

（3）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 23.8. 与磋商小组的接触

（1）除按本须知“第23.4条”规定外，从磋商之日起至授予合同期间，投标人不得就其磋商有关事项与磋商小组私下接触。

（2）投标人试图对磋商小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

24. 终止磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止磋商采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，购买服务项目外，在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

## 七、推荐成交候选投标人、确定成交人

- 25. 推荐成交候选投标人方法

25.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告。

25.2评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣均相同的，按节能产品、环境标志产品金额占最终报价比例（简称“比例”）由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣、“比例” 均相同的，由磋商小组随机抽取确定推荐。

- 26. 确定成交人

26.1详见“投标人须知前附表”。

## 八、成交结果公告、成交通知书

- 27. 成交结果公告

成交候选投标人确定后，采购代理机构将在抚州市东乡城投集团及东乡区人民政府网站平台上公告，公告期为3个日历日。

- 28.成交通知书

28.1采购代理机构公告成交结果，向成交人发出成交通知书，并通知所有未成交的投标人。

28.2成交通知书是合同的一个组成部分。

## 九、履约保证金、签订合同

- 29. 履约保证金

29.1成交人在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

账户全称：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

纳税人识别号：91361029162963854C

开户行：上饶银行(井山嘉园)

账号：206603090000024957

29.2 履约保证金用于补偿因成交人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

29.3如果成交人没有按本须知“第31.1条”规定执行，被视为成交人拒绝签订采购合同，按本须知“第32.4条”规定执行。

29.4履约保证金退还:详见“投标人须知前附表”。

- 30. 签订合同

30.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按磋商后撤回磋商响应文件处理。

30.2 磋商文件、成交人的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

30.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4成交人拒绝签订采购合同的，采购人可以按本须知“第28条”规定的原则确定下一个候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人视为撤回投标文件，并承担相应责任。

## 十、询问和质疑

- 31.询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。

- 32.质疑

32.1 投标人认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对磋商过程提出质疑的，在公示期内提出；

3）对成交结果提出质疑的，在公示期内提出。

32.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

32.4潜在投标人已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

32.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容。

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的磋商文件质疑的，须同时提供下载磋商文件的凭证。

32.6质疑函接收方式

32.6.1对磋商文件、磋商过程、成交结果质疑

接收部门：抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司

联系电话：15707005692

通讯地址：江西省抚州市东乡区锦澎英伦城邦69幢1-601号

邮编：344000

- 十一、采购代理服务费

- 33. 采购代理服务费

33.1成交人在领取成交通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。

33.2 采购代理服务费采用银行转账形式交纳。

33.3 成交人如未按本须知“第35.1条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第15.5条”规定不予退还其磋商保证金。

## 十二、附则

- 34. 解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定编制，解释权属抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司。

# 第三章 拟签订的合同文本

- （供参考版本）

合同编号：

劳务分包合同

工程名称：

工程地点：

总承包单位：

劳务分包单位：

签约时间：        年     月     日

合 同 书

发包单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

根据本工程具体情况和本公司有关管理规定，甲、乙双方经充分协商，甲方同意将（工程名称） 的劳务作业等项目承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和主合同相关要求，为明确甲、乙双方的权利和义务，本着平等、自愿、公平、诚信和合作的原则，签订本合同。

一、合同主体及相关资料

甲  方：

地  址：

联系人：

联系电话：

邮  箱：

乙  方：

地  址：

联系人：

联系电话：

邮  箱：

乙方属于：            ：(1)一般纳税人；（2）小规模纳税人。

二、工程概况与承揽范围

2.1工程名称：

2.2工程地点：

2.3工程内容及规模：

2.4承揽范围及工作内容：

2.4.1承揽范围：除甲供材料、其它专业分包以外的所有正负零以下的全部建筑安装工程施工。包括但不限于建筑、结构、水电、图示基础（含设备基础）地梁承台坑槽开挖及回填夯实、承台地梁和底板垫层、砖胎模、地下室防水、底板顶板墙柱框架及后浇带的模板（含周转材料）、钢筋制安、泥瓦工、模板支撑（含周转材料）、脚手架（含周转材料）、砼浇筑、水电安装、施工塔吊、安全防护、安全文明施工、地脚螺栓预埋、预留孔留置（含钢筋模板加强）、控制点线之后的放线、甲供材料堆放和保管、甲方另行分包项目的施工配合、其他措施等工作；

2.4.2甲方其它另行专业分包范围：地下室土方大开挖、余土外运、缺方内运、桩基工程、基坑支护工程、墙面及顶棚刮白、走廊楼梯公共部位二次装修工程、地下室地坪漆及标线、发电机组、智能监控、门禁系统、加压主供水工程、消防工程、人防工程、高低压变配电工程、户表工程、强电主供电系统、暖通工程。

2.4.3工作内容及要求

1、模板工：从基础垫层开始，施工图纸范围内正负零以下的一切砼结构模板工程，其中包括砼结构垫层模板、地下室排水沟（井）模板、集水井模板、电梯井模板、后浇带模板、设备基础模板、框架模板、预制构件模板、构造柱、反水翻边、二次结构等所有砼结构支模，以及施工全过程中相关文明施工要求的工作。

含全新九夹板模板、方料、步步紧、止水螺杆、普通螺杆、铁丝、铁钉、木工机具、人工、劳保用品等全部包干在单价内。

2、泥瓦工：从基础垫层开始，施工图纸范围内正负零以下的一切泥工涉及的工作，其中包括地下室抽水、砼浇筑、砼地泵接管、砖胎模、砌墙、砼养护、内外粉刷、地面清理、水泥砂浆地面、地面找平、首层地面砼垫层、脚手架体基础硬化、楼梯侧面粉刷、预制构件、窗台梁、反水翻边、压顶、构造柱、二次结构浇筑、地下室排水沟（井）、沟盖安装、地下室地面找平、混凝土界面拍浆等所有泥工的工作，预留、开孔、开槽后的一次修补，包括填塞、浇筑、挂网和抹灰、地下室电梯井洞口临时封堵等工作，以及施工全过程中相关文明施工要求的工作。

含搅拌机、振动棒、平板、泥工工具、人工、移动脚手架、劳保用品等全部包干在承包单价内。

3、钢筋工：除桩钢筋笼外，从基础、承台、地梁开始，施工图纸范围内正负零以下的一切砼结构钢筋工程，其中包括结构框架钢筋、后浇带、预制构件钢筋、造型窗、空调板、窗台板、构造柱、反水翻边、压顶、二次结构等所有砼结构钢筋工程，以及施工全过程中相关文明施工要求的工作。

含钢筋加工机械、电焊机、焊条、焊剂、工具、扎丝、人工、劳保用品等全部包干在承包单价内。

4、水电安装：

施工图纸范围内正负零以下的一切强电、弱电、给水、排水等预埋安装工作，含加工机械、工具、人工、劳保用品、钻头、切割片、铁钉扎丝、工具消耗品及零星辅材等全部包干在承包单价内。

其中工作内容包括：

- 强电安装：地下室所有电器设备总配电箱至各用电设备设施、电表至室内的全部预埋及安装施工工作，包含：照明、应急照明、动力电源、电线电缆敷设、配电箱、预埋预留、桥架（含地下室内）、插座、开关等所有强电系统安装。

- （2）弱电：地下室线管、线盒、弱电箱预埋预留安装，不穿线。

（3）给水：地下室给水、管道预埋。

（4）排水：地下室集水井水泵及管道安装，所有管道伸出墙面大于30cm、高出回填土面30cm且有防水倒灌效果。。

（5）建筑物、水电防雷接地工程。水电管组及人防地漏预埋、管组及预留管口封堵。

（6）临时水电施工:施工现场贰级配电箱后临时用电敷设及拆除（含电缆配电箱材料）；甲方另行分包单位与乙方同一工作面施工时，乙方免费提供临时用水用电接驳点。

（7）参加水电、消防系统联合调试。

5、防水：地下室底板顶板侧墙防水及保护板、电梯井、集水坑、卫生间防水。含加工机械、工具、人工、劳保用品等全部包干在承包单价内。

6、垂直运输：含塔吊、司索工、设备基础施工人工及材料、机械租赁及人工、钢丝绳等消耗品全部包含在单价内。

7、脚手架：施工图纸范围内正负零以下的一切钢管架（支撑）工程，其中包括搭设外落地钢管架、临时围挡、加工棚、基坑临边防护、电梯井防护、楼梯井防护、施工机械防护、砼结构模板支撑等所有钢管架（支撑）、安全防护工程，以及施工全过程中相关文明施工要求的工作。

含钢管、扣件、工具、人工、劳保用品等全部包干在承包单价内。

8、挖土及回填：除整体地下室土方开挖、余土外运、基坑支护、地下室顶板回填土外，包含本工程所涉及的地梁、承台、独立基础、电梯井等机械或人工挖坑、挖沟槽、回填、平整、地下室外墙周边回填、夯实，全部机械及人工均包含在单价内。

9、安全文明施工及其他：

(1)、除主要施工道路硬化施工外，其它所有安全文明施工场地硬化、防护、施工道路及场地日常清理、楼层清理、所有进出车辆冲洗等人工均包含。

(2)、后浇带及施工缝止水钢板焊接、钢防水套管焊接安装均包含在单价内。

(3)、基坑土方开挖后的抽排水，包括水泵及人工均包含在单价内。

(4)、乙方自行解决自有人员食宿、生活水电；

（5）、混凝土加气块面界面剂施工、拉结筋及二次结构植筋材料、机械、人工均包含在单价内，界面剂水泥、钢筋等除外。

（6）、中标方所有业务招待费。

（7）、做正负零以下全套土建施工资料、材料送检。

10、工程签证

因施工图设计缺陷、不完整，导致的补充设计、变更等，或少量业主变更，不做任何增加工程签证。

11、施工管理人员配置要求：总工程师1人，施工员不少于2人，安全员不少于1人。

12、甲供材料：声测管、钢筋、止水钢板、钢丝网、玻纤网、混凝土、加气块、灰砂砖、多孔砖、粘土砖、添加剂、水泥、砂、石粉、碎石、挤塑板、保温材料、盖板、水电主材耗材、防水材料。

13、甲供周转材料及设备约定：以下周转材料由甲方采购提供，供应商的选择及价格、数量由乙方确定，乙方以丙方身份参与甲方与供应商签订的周转材料及设备合同。因以下周转材料及设备的款项均已包含在乙方的劳务包干承包总价内，双方结算时乙方的承包总价应予以扣除相应金额。周转材料及设备的损耗、收发使用、余值回收等均由乙方承担及享有。

a、模板及方木:提供总材料金额为 62万元，增值税专用发票，税率 13%,招标人向投标人在承包价款外补偿税款 1.24万元。

c、钢管租赁或购买:提供总材料金额为 43 万元，增值税专用发票，税率 13%,招标人向投标人在承包价款外补偿税款 1.72万元。

d、机械设备租赁:提供总设备金额为25 万元，增值税专用发票，税率 13%,招标人向投标人在承包价款外补偿税款 1.5万元。

14、工期要求：乙方无条件满足甲方计划工期要求。

以上工程承揽范围和说明只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人按图纸要求完成其施工范围内的全部工作内容。

三、承揽方式及计价

3.1本合同采用  （1）（2）分包方式。

（1）固定单价合同：按完成建筑面积据实结算，固定承包单价   元/m2，总承包价约         元。

| 固定单价分析表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 单价 （元/ m²) | 工作内容简述（包括但不限于） |
| 1 | 木 工 |  | 含砼结构模板安拆、支模架搭设、周转材料、加工机具工具、耗材等所有内容 |
| 2 | 泥瓦工 |  | 含砼浇筑、砖胎模、砌体、粉刷、地面、保温、加工机具工具等所有内容 |
| 3 | 钢筋工 |  | 含除桩钢筋笼以外的钢筋加工制作、绑扎、加工机具工具等所有内容 |
| 4 | 架子工 |  | 含外架拆搭、安全防护、卸料平台、加工防护棚、电梯井安全门、包含模板支模架在内的所有周围材料、加工机具工具等所有内容 |
| 5 | 水电安装 |  | 含强弱电预埋、楼层配电箱后低压电缆电线敷设、配电柜（箱）安装、小电器安装、照明及应急照明、给排水等所有工作内容 |
| 6 | 防水工程 |  | 地下室、卫生间防水 |
| 7 | 机械设备 |  | 塔吊、挖机、推土机等 |
| 8 | 安全文明施工 |  | 安全文明施工、防护搭设、道路及场地日常清理等 |
| 9 | 现场管理人员工资及其它 |  | 人员工资、日常管理、业务招待费、施工资料编制费、材料送检费等 |
| 10 | 利 润 |  |  |
| 11 | 小 计 |  | (11)=(1)+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）+(9)+(10) |
| 12 | 综合税费（费率4．8%） |  | （12）=(11)*4．8% |
| 13 | 固定单价 |  | (13)=(11) +(12) |

（2）其他：现场发生的由乙方人员在合同外的零星小工按180元/天计取，技工按320元/天计取，均已包含管理费、利润、规费、税金。

3.2本合同价格包括乙方根据施工现场条件按合同规定的工期、技术质量和安全要求实施并完成本工程及工程保修所需的所有费用，包括但不限于调遣费、人工费、材料费、周转材料费、二次搬运、超高施工降效增加费、运输、临设费、自有材料检测费、冬季/雨季/酷热天气施工费、措施费、税费、利润、管理费、环保费、施工风险费、施工调遣、施工措施、保险费、政府收取的资源税费等以及其它规费和履行本合同并使甲方和业主满意可能发生的一切费用。

3.3如由甲方提供材料，则须在本合同中明确约定由甲方提供的材料种类、数量、计量、保管和交接方式等内容。

3.4在本合同履行期间，国家有关部门、省、市及工程所在地有关工程相关费用增减的文件、通知以及设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化均不影响本合同单价。合同工程量发生增加或减少及施工期间发生的阶段性停置，乙方不得请求甲方调整本合同单价或向甲方主张任何索赔，也不得免除乙方应承担的本合同规定的任何义务和责任（非乙方责任产生的窝工误工，视现场实际情况双方另行协商）。

3.5乙方需提供增值税专用发票，税率3%。其它周转材料及机械发票金额及税率按甲供材料条款内的约定执行。

四、计量、支付及结算

（1）计量

4.1 建筑面积计算规则按《建筑面积计算规范》GB/T50353-2013计算。

4.2 工程数量的确认必须经甲方现场相关管理人员及项目经理签字。

4.3 甲方按业主支付的工程进度款和依据乙方完成工作的进度向乙方支付工程款（承揽报酬），但由于乙方原因造成支付延误，由乙方自行承担责任。

4.4 约定项目完成后，乙方应及时汇总各种资料报甲方审核，双方对结算数据无异议后报甲方上级领导审批，结算款项于审批后按4.3条约定方式支付。

4.5 乙方同意甲方按合同总价的  3  %作为保修款，保修期为 2 年，甲方在保修期满并收到业主退还的保修款后30天内支付给乙方（扣除实际发生的质量缺陷修复费用），保修金或质保金和安全保证金的返还见附件二及附件三。

（2）支付

4.7预付款：按下面   （1）   执行。

（1）本工程无预付款；

（2）本工程预付款金额为   /     元。预付款的支付或扣除规定   /      。乙方应提供银行保函及提供等额合法有效的增值税发票后甲方才予以支付。乙方对所提供银行保函真实性、合法性、有效性负责。同时向甲方提供企业贷款卡号等相关企业信息及保函查验路径，如银行电话、银行地址、银行经办人、银行负责人或其他甲方要求提供的信息等。

4.8进度款：

4.8.1乙方应每月 25 日前向甲方提交当月完成工程量报表及有关支持资料，包括但不限于工程量统计表、分部分项工程验收表等，甲方按现场实际情况实际完成量×（单价）×80%，乙方按照合同约定提供足额增值税专用发票后按4.4款约定方式付款。

4.8.2单位工程经五方责任主体单位竣工验收合格一个月内，按按4.4款约定方式支付至已完工程量的90%；

4.8.3.在4.8.1中所说提及的单价是指《承包单价分析表》中的单价。

4.9支付原则：

4.9.2.乙方根据住建局及人社局的要求，做好民工实名制登记管理，设立农民工资金专户，否则甲方不予支付进度款。

4.9.2.甲方收到业主拨付的工程进度款后，甲方按收款金额同比例支付给乙方进度款。如业主未按时向甲方拨付工程进度款，相应进度款支付时间顺延，乙方无异议。

4.10结算款支付：依据东乡区政府投资建设重点项目管理办法执行。

五、工期要求

5.1工期      年   月    日至        年    月   日，乙方承担的各施工项目，其工期都应满足甲方的进度要求，除非双方另有约定，否则视为乙方违约。

5.2合同工期：满足建设单位及总承包方提出的各节点工期及总工期要求。

具体约定节点工期为：

节点工期一：地下室完成日期。

5.3乙方理解，工程施工存在不确定性，各工序的搭接和交叉或其它施工干扰必然存在，赶工或间歇性开工不足等情况在所难免，因此甲方出于施工管理需要有权发出工期或阶段性工期调整指令，乙方应予接收并理解为甲方的指令符合合同规定，不得因此向甲方提出工期、费用的索赔要求。

5.4若因乙方原因延误阶段工期，每延误一天，则赔偿给甲方 1000 元；延误总工期，每延误一天，则赔偿给甲方 3000  元。因乙方原因延误工期致使工程阶段性工期或总工期的延误导致甲方需赔偿损失赔偿金给业主时，乙方应无条件全额承担甲方赔偿给业主的损失赔偿金。非乙方原因造成的工期延误，工期顺延并无任何工期延误赔偿。如因业主调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。

5.5若乙方严重影响甲方施工进度超过7天的，甲方有权变更或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场。乙方应在接到甲方退场通知书后3日内退场完毕。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣留乙方的3%质保金。

5.6工期改变不影响本合同价格，除甲方书面同意外，一律不予补偿。

六、质量标准

工程质量标准为：满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：

6.1分项工程、分部工程、单位工程合格率必须达100％为质量验收标准；

6.2质量目标：按照现行施工规范合格，整体工程达到 合格 标准；具体施工必须满足以下要求：

（1）乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及下发的技术交底要求，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。

（2）甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延，同时甲方有权解除合同。

（3）乙方在每道工序完成并自检合格后通知甲方，甲方验收合格后通知现场监理进行验收检查。每道工序经甲方、现场监理验收合格后方能进行下道工序施工，同时乙方安排人员及车辆进行配合；施工现场发生违规行为，甲方有权制止和下发暂停施工令。甲方、现场监理进行检查和检验，不免除或减轻乙方按照合同约定应当承担的责任。

（4）甲方及上级部门对乙方施工现场质量进行检查时，乙方要提供相关资料（含措施费用凭证），对检查中存在的问题，乙方要认真进行整改，整改完成后及时上报甲方进行复查。

（5）乙方必须配合甲方要求做好单项、单位、分部、分项、检验批工程的质量记录、评定工作，保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

（6）乙方如果出现质量事故，必须在第一时间上报甲方，同时按照国家有关规定进行处理。

七、承揽保证金

7.1乙方同意缴纳合同价的5%作为履约保证金，接到中标通知书后3天内以现金转帐方式提交；作为乙方对甲方的履约保证金。履约保证期限从本合同工程开工至乙方履行了本合同项下的全部责任和义务（保修义务除外）止。

7.2由于乙方自身原因无法继续履行本合同约定的责任和义务，或中途退场，甲方有权将上述保证金充抵违约金，同时宣告解除本合同。

7.3履约保证金返还：为减轻乙方的资金压力，按形象进度施工完成50%工程量时返还50%，全部完工经业主、监理方、工程部、项目部验收后退回其余50%履约保证金，不计息。该保证金的返还并不改变7.1条对履约保证期限的约定。

八、合同组成文件

8.1本合同及所有附件（详见第13款）

8.2在本合同实施期间，甲、乙双方签订的任何形式的补充协议条款或者协议；

8.3甲方发出的通知和文件，以及经双方确认的电报、纪要、图表等；

8.4甲方在本工程实施过程中颁发的所有管理文件；

8.5相关的施工图纸、技术规范和标准；

8.6建设单位（即业主）、监理单位对本工程的所有其他文件，以及本合同执行过程中业主、监理对甲方提出的要求或指令意见。

九、双方驻工地代表

9.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：      ，职务： 负责人  ，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

9.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为：     ，身份证号：           ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的收方结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。乙方现场负责人应常驻施工现场，现场负责人离开现场须征得甲方同意，否则视为乙方违约，乙方应向甲方支付 500 元/天的违约金。甲方认为乙方指派的现场负责人不能或不适合履行本合同，甲方有权要求乙方更换现场负责人，在接到甲方通知后，乙方应在7天内调离该人员并在规定时间前改派现场负责人，否则视乙方为违约，乙方应向甲方支付  500 元/天的违约金，直到按照甲方的要求改派现场负责人或甲方书面通知解除合同之日。在改派现场负责人期间，甲方可拒绝接受除法定代表人外由乙方任何人签署的任何文件及接收除法定代表人外由乙方任何人组织实施的任何工作，由此而造成的一切损失均由乙方负责。

9.3甲方按批准的施工组织方案向乙方进度交底签字，乙方必须按甲方的施工组织方案保质、保量、保安全地完成本工程施工及其缺陷的修复。乙方应在现场按本合同要求配备足够的管理、技术、施工人员及本工程所需的机械设备，如果甲方认为乙方的施工力量未达到工程施工投标文件或施工方案承诺时，甲方有权要求乙方增加相应机械设备，由此增加的费用由乙方负责。乙方进入施工现场的人员、设备、材料未经甲方允许，不得擅自离场。

9.4由于乙方原因造成的噪声、大气污染、水污染、固废污染、土质污染等环境污染而引起的纠纷，其法律责任及由此造成的经济损失，由乙方承担。

9.5双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字及加盖公章的收方结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。

十、特殊约定

1、材料损耗如下表，超出部分由乙方承担。

| 序号 | 名称 | 损耗率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | ≤2 | 按设计图纸工程量 |
| 2 | 混凝土 | ≤2 | 按设计图纸工程量（乙方施工不当导制爆模、漏浆等产生的砼浪费等费用由乙方承担） |
| 3 | 加气块 | ≤2 | 按设计图纸工程量 |
| 4 | 砂砖、多孔砖、粘土砖 | ≤2 | 按设计图纸工程量 |
| 5 | 电线、电缆、管材 | ≤2 | 按设计图纸工程量 |
| 6 | 保温材料 | ≤2 | 按设计图纸工程量 |
|  | 盖板 | 0 | 按设计图纸工程量 |
|  | 水泥 | ≤2 | 按设计图纸工程量 |

2、未经甲方同意，不得甩项。

3、如果因乙方原因而中途退场，按合同中规定的计算规则计算已完成量，单价按《承包单价分析表》中的单价下调20%后结算，并于乙方付清所有材料款及人员工资后支付乙方结算款。

4、施工范围内的工程任务不完成或经甲方催促仍迟迟未完成的，甲方有权另请其他单位施工，产生的费用从乙方的工程款中扣除。

5、因乙方自身原因造成工程财产损失、人身伤害或者环境污染，由乙方承担因此产生的一切责任及费用。

6、乙方为自有人员配备合格的安全、劳动防护及环境保护用品等，且须为乙方自有人员购买人身意外伤害保险，其中人身意外伤害保险伤残保额不低于50万、身故保额不低于100万。

十一、合同纠纷的解决

在合同履行过程中，甲、乙双方因本合同所引起的任何争议，各方应先通过友好协商解决。无法协商解决的，任何一方可将争议提交项目所在地人民法院管辖处理。

十二、合同生效及其他

12.1本合同所称“同意（商定）”、“达成（取得）一致”、或“协议”等词的各项规定都要用书面记录。“书面”系指手写、打字或印刷，并形成永久性记录。

12.2条款标题：本“合同条款”的任何部首标题仅用于参考，不应视为条款内容的本身或部分，也不构成对本合同的任何解释，对标题项下条款内容及其范围也不构成任何限制。

12.3签署本合同的乙方“法定代表人”或“委托代理人”与乙方承担同等的合同责任。

12.4乙方必须在开工前为乙方的进场施工人员办理人员雇主责任险，并提供相关缴费证明复印件。如在甲方规定的时间内未能提供相关缴费证明复印件的，乙方必须提供进场施工人员真实名单及身份证复印件，由甲方负责代办该项保险事务，所发生费用从工程款中扣除。

12.5投标人公司注册地为东乡区以外的，需在东乡区设立分公司，并在东乡区纳税。

12.6本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具同等效力，签字盖章后生效。

13、附件

附件一：  《合同通用条款》

附件二：  《工程质量保证书》

附件三：  《安全管理责任书》

附件四： 《保证按时发放工人工资承诺书》

附件五：  《诚信廉洁承诺书》

以上附件作为本合同文件，具有与本合同同等的法律效力，并与本合同同时生效。

甲方：                         乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

开 户 行：                    开  户  行：

帐号：                         帐号：

纳税识别号：                   纳税识别号：

年    月    日                              年    月    日

附件一：

合同通用条款

1、一般责任和权利

1.1甲方责任和权利

（1）按时向乙方提供工程水准点、坐标控制、施工图纸等施工测量和安全、质量和环境标准等技术资料；

（2）统筹安排、协调解决非乙方独立使用的用水、用电及施工场地；

（3）及时交付应由甲方提供的材料机具设备等；

（4）按本合同约定，办理收方、结算手续，支付乙方工程款；

（5）负责与本工程项目业主、监理、设计的联系，协调现场工作关系；

（6）对乙方施工测量进行复测检查；

（7）组织对乙方施工（或完工）工程进行过程检验和竣工验收，进行竣工文件的整理和报送工作；

（8）对分包工程的安全、质量、环境、进度等进行监督检查；

（9）就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行；若乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付从乙方相应款项中扣除；若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程，甲方可单方终止合同；甲方有权要求乙方更换甲方认为乙方不称职的人员。

1.2乙方责任和权利

（1）对本合同范围内的施工进度、质量、安全负有全部责任，全面履行主合同及本合同中乙方的责任和义务，并承担本合同的签订和实施可能对甲、乙双方带来的全部风险；

（2）办理工程施工所必须的各项施工手续及批准文件；

（3）乙方所聘用的劳务工（含农民工），应取得市、区（县）级劳动部门签发的劳务许可证以及当地有关部门签发的合法用工手续；乙方应与提供劳务的实体或个人签订用工合同或协议；

（4）乙方派驻现场的施工和技术管理人员必须满足施工要求，并服从甲方安排及遵守现场各种规章制度；

（5）乙方应按主合同或甲方要求自行编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，并满足主合同和业主要求；

（6）乙方应按施工图及相关技术规范的要求进行施工，并作好各项施工纪录、检查验收记录，及时汇集施工技术资料，作好竣工资料收集、整理和编制工作，竣工后应及时送审和移交，并保证移交甲方完整的工程竣工档案壹套；

（7）乙方应当按照国家有关规定和工程实际情况制订安全生产和环境保护措施，并配备合格的安全、劳动防护及环境保护用品，如乙方未履行上述义务造成工程财产损失、人身伤害或者环境污染，由乙方承担因此产生的一切责任及费用；同时，甲方有权对乙方做出追加处罚，其额度等于合同造价的1﹪；

（8）乙方在施工过程中，必须严格执行《建设工程安全管理条例》、《建筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律、法规，以及国家和地方现行的治安管理和消防条例，确保施工安全和环境安全；凡由于乙方人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、不遵守环保法律法规和制度以及施工设备不能满足安全生产和环境保护要求，造成人员伤亡、火灾、环境污染和环境破坏事故等，乙方应承担由于事故引发的全部责任和损失；甲方还有权对乙方做出追加处罚，其额度等于合同造价的2﹪；

（9）乙方应做好施工人员（含农民工）的质量、安全、环保教育，每一工序开工前做好质量、安全、环保等技术保证措施交底工作；

（10）乙方负责向甲方提供符合要求的履约担保并支付有关费用；

（11）如因乙方原因造成的各类处罚，均由乙方自行负责；如因乙方原因造成甲方对业主违约，除违约责任由乙方承担之外，甲方还有权对乙方做出追加处罚，其额度等于合同造价的1﹪；

（12）乙方应按时发放所有员工工资，如因拖欠或克扣员工工资发生投诉事件，则甲方有权从乙方工程款项中按双倍投诉额直接扣减用以发放员工工资，同时并不免除乙方对由此产生的一切后果应负的责任。

2、质量控制

2.1乙方必须按照施工设计文件以及由国家和地方颁发的现行的各种技术规范、标准和主合同文件约定的质量要求施工；

2.2乙方必须建立、健全相关质量管理体系，并接受甲方的监督和指导，以确保工程施工质量达到主合同和设计文件要求；

2.3工程施工过程中如发生质量问题，无论是业主或监理或甲方发出的整改要求，乙方必须无条件按要求立即进行整改，直至达到质量标准，由此所产生的一切损失和费用均由乙方自负；如果乙方无法在规定期限内达到质量要求，甲方有权随时终止本合同，并由乙方支付因此而产生的所有费用和赔偿因此对甲方造成的所有损失；

2.4乙方承包范围内的所有施工项目必须达到相关工程质量验收标准。在工程实施过程中，如业主或监理要求对已经隐蔽的工程重新检查或检验，乙方都应及时按业主或监理要求实施，并在检查完毕后重新恢复；无论甲方在此之前是否对其进行了验收，都不能免除乙方自身原因造成的质量问题或事故而引发的责任；

2.5乙方不得对本工程进行再次分包或转包，如乙方自行进行分包或转包，由此可能造成的一切后果全部由乙方负责，且甲方将按合同造价的1﹪对乙方追加罚款作为处罚；

2.6乙方应建立工程质量自检体系，每道工序的施工，都须经过甲方、监理工程师检查合格并签字认可后方可进行下道工序的施工；但虽经甲方检验合格，并不能免除乙方对合同范围内所有工程项目施工质量应承担的全部责任；

2.7本工程质量等级要求等同于主合同中业主对甲方的要求，若乙方达不到合同约定质量要求，甲方可要求乙方进行返工，其返工费用由乙方承担，同时按合同总价的2﹪对乙方进行罚款作为赔偿甲方的质量违约金，且工期不予顺延；

2.8乙方应做好工程施工过程中各种施工记录、检查记录及中间验收等相关工程资料的收集、整理工作，并按档案管理要求编制，工程完工后应及时移交有关单位，其中应确保移交甲方单位完整的竣工档案壹套。

3、保险

3.1建筑团体人身意外伤害保险若由甲方统一购买，费用由甲方承担。

3.2若发生保险事故时，双方均有义务及时采取合理有效的措施防止损失的进一步扩大，若因一方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则应承担由此造成的损失。

3.3若发生保险事故，乙方应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需的有关资料、文件和证明，若因一方资料、文件或证明保管不善或没有保存导致延误或失去保险理赔时，则由此造成的责任和损失由责任方承担。

3.4除本条3.1款规定的保险由甲方购买外，其它保险由乙方负责购买

3.5 甲方可随时检查乙方购买保险的情况，乙方需提供有关保险单据。但是，甲方采取的上述措施，并不免除乙方应购买保险的责任。

3.6甲方统一购买建筑团体人身意外伤害保险并不代表与乙方人员存在任何劳动关系及雇佣关系。

4、安全控制

4.1甲方有关的安全规章制度和安全操作规程，对乙方具有同等的约束力，乙方应严格遵守并执行；

4.2乙方必须服从政府有关主管部门、业主、监理工程师以及甲方的监督和检查，对查出的安全问题和隐患应及时予以整改；

4.3乙方应配备专职或兼职的安全管理人员，对工程实施过程中的一切安全事务负责，并接受来自于有关单位或部门的监督和指导；

4.4乙方应统一配发并教育所有员工正确使用安全防护用品；

4.5乙方必须按要求为参与施工的所有人员及设备购买意外伤害和财产保险；

4.6任何安全事故发生时，乙方应及时通报甲方，并在甲方的统一安排和指挥下，及时、妥善地进行处理工作。

5、进度与计划

5.1乙方应在本合同签订后按要求及时向甲方提交施工组织设计和施工进度计划，其中进度计划应包含每月计划完成的工作量、形象进度和用款计划，并应符合业主及监理工程师的要求；

5.2乙方应接受来自业主、监理工程师和甲方项目主管工程师的检查和监督，并应对业主、监理工程师和甲方项目主管工程师提出的改进要求无条件执行；

5.3乙方应按照主合同约定的日期或甲方书面通知如期开工；

5.4由于业主原因造成工程停工或者工期延误，并不能视为甲方的违约责任，乙方应及时会同甲方以书面形式向监理工程师提出报告，并督促其签字确认；

5.5乙方理解，工程施工存在不确定性，各工序的搭接和交叉或其他施工干扰必然存在，赶工或间歇性开工不足等情况在所难免，因此甲方出于施工管理需要有权发出工期或阶段性工期调整指令，乙方应予以接受并理解为甲方指令符合合同规定；

5.6由于乙方自身的无论何种原因造成工程停工或工期延误，经业主或监理工程师或甲方对乙方发出书面通知督促整改后，乙方仍然不能满足进度要求，甲方有权终止本合同或另行安排其他承揽人执行本合同的任何一部分或者全部，由此产生的一切责任和后果由乙方承担；除此之外，乙方还必须承担由此增加的工程费用及对甲方损失的赔偿责任；

5.7乙方应按照主合同或本合同约定的日期或经业主同意顺延的工期竣工；

5.8由于乙方自身原因不能按照主合同和本合同约定的竣工日期或者业主同意顺延的竣工日期竣工，乙方承担全部责任，且甲方有权对乙方做出追加处罚，其额度为主合同造价的1﹪。

6、工程结算与验收

6.1依据东乡区政府投资建设重点项目管理办法执行。

7、违约责任

7.1由于非甲方原因导致本工程的暂停或终止，不能视为甲方违约；

7.2在乙方违约时，甲方在书面通告乙方违约的情形之后，有权对乙方进行处罚直至更换承揽人，并根据违约造成的损失程度要求乙方赔偿。罚金或违约赔偿金将从工程保证金或工程款中扣除；如费用不足以抵扣时，甲方可以追索乙方拥有合法财产权的动产和不动产等所有财产。

8、工程索赔

8.1乙方因履行本合同而产生的索赔要求除有特别规定外，只能理解为因业主或监理的责任原因引起的，索赔事件发生后，乙方应全力协助甲方向业主索赔，索赔所得费用按双方的贡献分配；业主对甲方的补偿是本合同唯一的补偿来源，业主无补偿时，乙方不得向甲方提出任何赔偿要求；

8.2当由于业主或监理原因致使本合同无法完全或者部分履行，甲方经与乙方协商采取可能的措施后（甲方发出书面通知7天内，乙方应按通知要求派人与甲方协商，否则视乙方认同甲方独自采取的任何措施），仍无法得到业主的适当补偿或者补偿费用不足的，乙方不得向甲方提出任何费用补偿的要求，而此时乙方仍然应当履行本合同约定的所有责任。

附件二：

- 工程质量保证书

为保证工程质量满足本合同及相关规范、标准的要求，并确保其在设计使用期限内能够正常使用，切实维护甲方声誉和形象，乙方愿意签署本《工程质量保证书》。乙方保证：按照《建设工程质量管理条例》、施工所在地相关的建设工程质量管理条例等相关法律、法规的规定以及合同相关条款的约定，承担合同及本合同约定范围内的所有工程项目的质量责任。具体如下：

1、工程质量保证范围和内容

质量保证范围为本合同约定的工程施工范围，具体内容双方约定如下：

1.1本合同内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容；

1.2补充协议价款内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

2、质量保证期

从本工程实施之日起至（主合同工程保修期满）止。

3、责任及义务

3.1保修责任：凡属乙方施工质量原因或移交前因乙方保管不力造成承包范围内各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修责任；

3.2保修内容及方法：本合同（含补充协议）内所含的所有工程项目、设计变更及修改、现场签证或其他文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容，如发生上款所述质量问题或缺陷，均由乙方负责进行修复、更换或补充等恢复工作；

3.3保修费用：由乙方自行承担；

3.4处理时限：在保修期内，乙方在接到甲方以电话、书面或电子邮件等形式之一通知后12小时内派员到场处理，且处理方法和效果应得到业主、设计和监理的认可，否则甲方有权委派他人进行处理，其费用按两倍实际发生金额在乙方保修金内扣除，不足部分甲方可以以其他形式向乙方追讨。

3.5保修金的返还：由承包方提出申请并填写《工程质保期满验收表》，由工程部组织，总工办、结算部、承包方参加，对保修内容进行验收，按照合同约定的内容进行核实、检查验收，若无业主的投诉及经验收合格后，可以办理保修金返还。质保金的申请参照进度款支付方式进行申报。即在当月的25日至30日由项目部或工程部填写质保金支付结算单并报到结算部。逾期未报的结算部将在下月的25日至30日受理。结算中甲供费用或甲方代付费用等在结算时予以扣除。

承揽人（保证人签章）：

年   月   日

附件三：

- 安全管理责任书

为满足安全管理要求，切实落实安全管理责任，预防在施工期间发生人身及设备安全事故，切实维护甲方声誉和形象，乙方愿意签署本安全责任书。

1、适用

本安全责任书适用于承接甲方所有内部施工项目或租用甲方场地进行施工及其他作业的所有承揽（租）人（以下简称乙方）。

2、职责

2.1乙方必须服从甲方安全管理人员的监督和检查，对查出的“人的不安全行为和物的不安全状态”应予以及时整改，但整改后并不免除乙方对安全管理应负的责任；

2.2乙方对其员工和设备的安全负全责，应统一配发并教育员工正确使用安全防护和劳动保护用品，同时承诺承担安全事故造成全部损失；

2.3乙方员工应自行保管好公私财物，防止被盗事件的发生，如有此类事件发生，乙方自行承担全部责任；

2.4乙方必须向甲方缴交合同总金额 3 %人民币作为安全保证金；

2.5乙方必须为从事本工程项目或在甲方场地内作业的员工和机械设备购买人身意外伤害保险以及财产险。

3、规定

3.1凡承接甲方的承揽工程项目或租用甲方场地进行施工和作业的承揽单位，必须提供相关有效证件；

3.2乙方必须设定一名专职或者兼职安全员，作为乙方安全管理直接责任人，负责乙方的安全管理工作；

3.3甲方相关的安全规章制度和安全操作规程，对乙方具有同等约束力，乙方必须严格遵守并执行；

3.4乙方在甲方场地施工时，如违反安全规章制度和安全操作规程，甲方安全管理人员将按本公司安全处罚规定予以罚款（罚款交本公司财务部，款项从承揽工程款中扣除）；

3.5任何安全防护措施均为强制性要求，乙方必须按照业主或监理或甲方的要求实施，如乙方不能或不愿意达到相关要求时，甲方可按相关要求自行实施，且不必征得乙方同意，发生的费用将根据工程承揽情况予以分摊。

3.6乙方受到来自相关主管部门、业主、监理工程师或者总包单位的任何安全处罚时，甲方有权对乙方进行加倍处罚；乙方经整改后仍然无法达到安全生产要求时，甲方有权终止本合同，由此造成的一切责任和损失均由乙方承担；

3.7任何安全事故发生时，乙方应在甲方的指挥下及时、妥善的进行处理，不得以任何理由拖延；甲方有权先行代为乙方采取措施处理事故，所发生的一切费用均由乙方承担，甲方将从应付乙方的工程款项中扣回；若因乙方事故处理不及时而对甲方声誉造成损害，甲方有权要求乙方进行赔偿；

4、乙方表示完全理解并同意遵守以上所有规定。

承揽（租）人（责任人签章）：

年   月   日

附件四：

- 保证按时发放工人工资承诺书

为维护当地建筑市场秩序和我公司良好的形象和信誉，承揽人（以下简称乙方）确定已了解并将自觉遵守国家和当地劳动用工的有关法规和各项政策，并郑重作如下承诺：

1、乙方体谅甲方工程款的支付可能滞后，但乙方承诺不因此推迟支付工人工资；

2、凡被甲方发现乙方以无论任何原理由克扣工人工资或者无故拖欠工人工资，乙方自愿接受甲方的任何处罚；

3、乙方承诺每月按照不低于抚州市最低工资的标准支付工人工资；

4、工人因负伤医疗期间的工资或者工伤津贴按照国家和当地市工伤保险有关规定执行；

5、乙方发生劳务纠纷，如果在甲方规定的时限内不能妥善处理完毕，甲方可以不必征得乙方同意直接进行处理，所发生的费用由乙方承担，甲方从应付乙方的工程款项中扣回；

6、乙方工程款专款必须专用及时支付人工费，如果甲方拨付工程款后，乙方未按计划进行人工费等应付费用及时足额支付，而从中截留挪用，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如乙方仍不执行，甲方有权暂停下期工程款的拨付。

7、其他未尽事宜，按国家或当地有关政策、法规和规定执行。

承揽人（承诺人签章）：

年   月   日

附件五：

诚信廉洁承诺书

鉴于甲、乙双方共同签署了合同，乙方承诺在相关交易全过程中自觉遵守有关法律法规及甲方规章制度，遵守诚信、廉洁义务。

1.遵守诚信原則

乙方所提供的资质证明（含特许经营）、证照、企业及个人业绩等资料均真实、有效，如发生变更，须及时通知甲方。乙方在交易全过程中不存在虛假、伪造、变造等欺瞒行为，不存在串标、围标、排挤其他供应商等行为，不存在掺假、以假充真、以次充好、偷工减料等不诚信行为。

2.遵守廉洁原则

（1）不对甲方人员进行任何形式的商业贿赂，不向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重礼品以及回扣、好处费；不为甲方人员支付个人费用；不与甲方人员进行私下的利益分成；不组织甲方人员参与可能影响公正执行公务的高消费宴请、旅游、娱乐等活动。

（2）抵制甲方人员明示或暗示的索贿行为，向甲方揭露的索贿和受贿人员。

3.人员招聘限制

双方签订合同后，乙方不得聘用以下人员（包括在职以及离职未满两年的人员及其主要亲属）：（1）甲方及其关联公司所有部门主管及以上级别人员；（2）甲方及其关联公司采购部门的在职员工；（3）与签订及履行该合同有关的甲方及其关联公司其他员工。

4.违约责任

乙方违反以上承诺，不论是否给甲方造成损失，乙方均须承担违约责任，同时视情节降低供应商等级直至取消供应商资格。违约行为给甲方造成损失的，须由乙方赔偿；甲方有权从应付款中扣除违约金及损失赔偿，并视情况采取进一步法律手段。甲方有权随时终止交易而不需向乙方承担任何违约责任。

本承诺书作为主合同的重要附件，与主合同同时生效。

乙方（承诺人）：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

# 第四章  响应文件格式

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

单位（签章）

年   月   日

## 格式1. 磋商响应书

致：抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司

根据贵方为(项目名称)项目磋商采购货物及有关服务的磋商邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本二份:

1. 磋商响应书

2. 报价表

3. 分项报价表

4. 技术条款响应/偏离表

5. 商务条款响应/偏离表

6. 其他证明资料

7. 资格证明文件

8. 投标人的资格声明

9. 磋商保证金凭证

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的投标总报价为：      元人民币（用文字和数字表示）。

- 2. 我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部磋商文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4. 本磋商有效期为自磋商之日起   90  天。

5. 如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回响应文件，磋商保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

- 7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

地址

电话                                  电子邮件

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

## 格式2．报价表

项目编号：

| 项目名称 | 投标单价 （人民币） | 磋商保证金 | 计划工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚州市东乡区井山嘉园小区（含东乡区第七幼儿园）建设项目地下室三期劳务分包 |  | 12万元 | 具体以招标人书面通知为准 |  |
| 备注：1.本项目以单价报价，投标人所报单价不得超过控制单价，且为含税报价。 2.本项目实行大清包，包工、包周转材料、包质量、包安全、包工期、安全文明施工的方式包干。按实际完成建筑面积结算，实际建筑面积以《建筑面积计算规范》GB/T50353-2013计算为准。 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

授权代表签字：

日  期：

## 格式3．分项报价表

| 固定单价分析表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 单价 （元/ m²) | 工作内容简述（包括但不限于） |
| 1 | 木 工 |  | 含砼结构模板安拆、支模架搭设、周转材料、加工机具工具、耗材等所有内容 |
| 2 | 泥瓦工 |  | 含砼浇筑、砖胎模、砌体、粉刷、地面、保温、加工机具工具等所有内容 |
| 3 | 钢筋工 |  | 含除桩钢筋笼以外的钢筋加工制作、绑扎、加工机具工具等所有内容 |
| 4 | 架子工 |  | 含外架拆搭、安全防护、卸料平台、加工防护棚、电梯井安全门、包含模板支模架在内的所有周围材料、加工机具工具等所有内容 |
| 5 | 水电安装 |  | 含强弱电预埋、楼层配电箱后低压电缆电线敷设、配电柜（箱）安装、小电器安装、照明及应急照明、给排水等所有工作内容 |
| 6 | 防水工程 |  | 地下室、卫生间防水 |
| 7 | 机械设备 |  | 塔吊、挖机、推土机等 |
| 8 | 安全文明施工 |  | 安全文明施工、防护搭设、道路及场地日常清理等 |
| 9 | 现场管理人员工资及其它 |  | 人员工资、日常管理、业务招待费、施工资料编制费、材料送检费等 |
| 10 | 利 润 |  |  |
| 11 | 小 计 |  | (11)=(1)+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）+(9)+(10) |
| 12 | 综合税费（费率4．8%） |  | （12）=(11)*4．8% |
| 13 | 固定单价 |  | (13)=(11) +(12) |

投标人：（盖章）

授权代表签字：

日  期：

## 格式4. 技术条款响应/偏离表

项目编号：

| 我公司郑重承诺，完全响应竞争性磋商文件规定的所有“第五章 技术要求”，并按规定的技术要求进行履约。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：若响应的部分技术要求与竞争性磋商文件规定的“第五章 技术要求”有偏离，则按下表列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写下表。只接受正偏离（优于竞争性磋商文件要求） ，不接受负偏离（劣于竞争性磋商文件要求），负偏离则无效响应。 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购要求 | 响应要求 | 正偏离/负偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 格式5. 商务条款响应/偏离表

项目编号：

| 我公司郑重承诺，完全响应竞争性磋商文件规定的所有“第五章 商务要求”，并按规定的商务要求进行履约。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：若响应的部分商务要求与竞争性磋商文件规定的“第五章 商务要求”有偏离，则按下表列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写下表。只接受正偏离（优于竞争性磋商文件要求） ，不接受负偏离（劣于竞争性磋商文件要求），负偏离则无效响应。 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购要求 | 响应要求 | 正偏离/负偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

投标人签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 6. 其他证明资料

- 格式6-1.  法定代表人授权书

致：抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人     授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目名称、项目编号）项目磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

6-2.技术文件

内容包括：

1、施工组织设计方案

2、加分项资料

3、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

## 7.资格证明文件

7-1投标人须为在中华人民共和国境内依法注册且具备独立法人资格的单位；

须提供：企业营业执照原件或复印件加盖投标人公章。

7-2投标人在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形；

须提供：声明函加盖投标人公章。

声明函（格式）

致：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

现声明本单位在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形。

如果以上声明不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此承诺。

投标人(公章)：______________

______年_____月_____日

7-3投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

须提供：声明函加盖投标人公章。

声明函（格式）

致：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

现声明与本单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的单位，未同时参加本项目同一标段或包件投标（如本项目划分了标段或包件），未同时参加本项目投标（如本项目未划分标段或包件）。

如果以上声明内容不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此承诺。

投标人(公章)：______________

______年_____月_____日

7-4本项目不接受联合体投标，中标后不得转包或分包。

须提供：承诺函加盖投标人公章。

承诺函（格式）

致：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

现声明本单位非联合体投标，如若中标我单位承诺不转包、不分包。

如果以上声明内容不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此承诺。

投标人(公章)：______________

______年_____月_____日

7-5投标人具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含) 以上资质并且具有有效的安全生产许可证。

须提供：证书复印件加盖投标单位公章。

- 8.投标人的资格声明

致：抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司

为响应贵方（项目名称、招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方在参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未参加本项目采购活动。没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人代表签字或签章：

投标人签章：

日期：

## 9.磋商保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证复印件或截图

- 第五章 采购需求

- 第一部分 技术要求

一、工程概况

1、工程名称：抚州市东乡区井山嘉园小区（含东乡区第七幼儿园）建设项目地下室三期劳务分包。

- 2、项目地点：抚州市东乡区凌云大道以南、南英大道以东。

3、建筑内容、规模：本项目地下室建筑面积约1.2万平方米，其中人防地下室面积约6300平方米，非人防区约5700平方米。本项目只含盖地下室劳务施工，不含桩基工程和19#、20#楼主楼±0.000以上部分。

- 二、项目服务内容（具体包括但不局限于以下内容）：

（一）工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容及竞争性磋商文件规定的其他内容。

（二）承包形式

包清工，即合同单价包括乙方为完成分包内容所需的人工费、辅助施工费用、施工队伍调遣费用、安全文明施工费用、临时措施费、各类规费、税金、保险费、管理费用、利润等一切费用或合同明示、暗示的一切责任、义务和风险等，但不包括辅料费、小型机具费用。

- 第二部分 商务要求

- 管理制度：本工程的质量标准为一次性验收合格，且必须符合施工规范及设计图纸要求。因中标人原因造成工程质量不符要求，返工的，返工部分浪费的材料照原价赔偿，并处以每次50000元的罚款。

1.1、中标人须将其作业人员登记造册报招标人备案，对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平。同时，应对施工人员进行遵纪守法、安全生产和爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料。如有违反现场管理制度的不法行为，招标人有权采取必要措施，中标人应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

1.2、中标人施工人员要保持相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于10％，服从招标人的统筹安排，统一调动，出入施工现场要佩带工作标志。不准合同外人员出入现场和住宿。现场负责人请假每月不得超过5天，同时请假期间妥善安排现场管理事宜，否则每逾期1天罚款3000元。

1.3、若中标人未按有关规范施工，且不执行招标人技术人员或监理工程师指令（包括口头指令），造成监理人员下停工令或整改通知单，中标人每次应向招标人支付2000元至10000元的违约金（具体金额，由招标人根据实际情况确定）；如中标人严重违规施工，造成总监办或驻地办下发罚款通知单时，则中标人承担该罚款的全部；以上罚款或违约金均从工程结算款中扣除。

1.4、招标人统一为项目购买工程团体意外险，招标人只负责以团体意外险的名义为事故伤亡人员办理保险赔偿，保险赔偿金额由保险公司确定，招标人不会在保险公司的理赔金额上再附加任何其他赔偿。

1.5、招标人在给中标人的工程单价中已经包含了给工人购买保险的费用，中标人必须为其工人购买人身意外险。招标人有权对中标人进场人员购买的人身意外险进行检查，若发现中标人未为其工人购买意外险，一经发现，招标人有权将未购买意外险的工人清出施工现场。

1.6、若中标人以欺瞒造假手段将未购人身意外险的工人引进现场施工，中标人雇佣的工人发生一切意外事故均由中标人自行处理解决，招标人不承担责任。

1.7、维护招标人企业形象，配合招标人做好安全生产宣传工作。

2、考核制度；劳务公司所有人员必须严格贯彻执行招标人要求的上下班打卡制度，中标公司的管理人员每月驻工地现场不少于26天。同时请假期间妥善安排现场管理事宜，否则每逾期1天罚款3000元。

3、劳务分包公司人员的要求：驻工地履行本合同的负责人1名（与委托项目负责人为同一人），劳务员1名，安全员2名。 中标人进场后2天内必须向招标人提供所有职工花名册，包括姓名、工种、年龄、身份证号码、进退场时间等，身份证验证后招标人留复印件备案。中标人进场的施工人员的工种配备必须经过招标人审核批准，达到满足经招标人审定的施工方案或施工组织设计要求的小流水施工需要，因中标人进场人员的工种配备少于招标人审核批准的数量，中标人需无条件调整各工种人员以满足工程施工的需要，否则因此导致工期延误而增加的机械、周转料具投入的成本费用，招标人可无需中标人认可，在中标人结算价中扣除，中标人不得有任何异议；因中标人进场人员的工种配备达到招标人审核批准的数量而导致中标人进场人员的窝工、误工损失由中标人承担。

4、付款方式：依据东乡区政府投资建设重点项目管理办法执行。

- 5、项目开（竣）工时间:具体以招标人书面通知为准。

# 第六章 评审标准

| 评审项 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（60分） | 投标单价 | 根据综合评分法，满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*60，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 商务部分（10分） | 业绩（3分） | 在投标截止时间之月前60个月内具有合同金额大于或等于本项目控制价80%的公司业绩的得1.5分，最多提供两个业绩，本项满分3分。 评审依据：业绩合同复印件加盖投标单位公章 |
|  | 企业荣誉（7分） | 投标单位获得省优2分/个，最高得4分；获得市优1分/个，最高得3分。 评审依据：提供证书复印件加盖投标单位公章 |
| 技术部分（30分） | 委托项目负责人组织能力 （20分） | 开标现场委托项目负责人（该项目负责人必须为该工程施工现场的项目负责人，且在施工期间在现场管理至少满足26天/每月，如缺岗按5000元/每天处罚。），磋商时说明建筑施工现场管理计划先进性（限时10分钟）。由评标委员会评委进行排序后综合计分，由高至低排序，最高得20分，其后排名每排名得分以20分除以合格投标单位家数得值进行递增扣减。 评审依据：提供项目负责人身份证复印件加盖投标单位公章。评标人员根据情况打分。 |
|  | 施工组织设计 （5分） | 根据投标人提供的施工组织设计方案，包含不限于：文明施工和安全生产措施、施工方案（施工准备、施工安排、主要施工方法、质量控制、环保措施）、施工进度计划、施工机械设备、施工管理组织机构和管理人员配置、施工队伍及劳动力资源配置等，评标委员会根据投标人的施工组织设计方案酌情打分，优得5分，良得3分，一般得1分。 评审依据：提供施工组织设计方案，评标人员根据情况打分。 |
|  | 承诺保证（5分） | 承诺工期、质量承诺达到招标人要求得5分。 评审依据：投标承诺函。 |

按照磋商文件中规定的评审方法和标准，磋商小组采用综合评分法对符合性审查合格且提交了最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。